SYNTONIQA v1.0

Analisi Scalabilità & Roadmap Tecnica Long-Term

MRS Lely Center Emilia Romagna — Field Service Management

Marzo 2026

# 1. Executive Summary

Questo documento analizza i limiti di scalabilità di Syntoniqa v1.0 e definisce soluzioni concrete per garantire operatività stabile a lungo termine. Il sistema attuale è in produzione su Cloudflare Workers + Supabase Free Tier ed è già in grado di gestire il carico attuale (10 tecnici, ~500 interventi/mese).

Di seguito il riepilogo dei fix già applicati nella sessione di audit e dei miglioramenti pianificati:

| ID | Priorità | Status | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| RB-01 | CRITICO | RISOLTO | Token SQ_TOKEN hardcoded nel commento del worker (esposto su GitHub pubblico) |
| API-01 | ALTO | RISOLTO | Promise.all in getAll — crash totale dashboard se una tabella Supabase è irraggiungibile |
| SCALA-01 | ALTO | RISOLTO | limit=5000/2000 nel getKPI violava il max 1000 di sb() — dati troncati silenziosamente |
| RB-07 | MEDIO | RISOLTO | console.log con dati personali (nome/chat_id) in log CF pubblici |
| ADM-05 | MEDIO | RISOLTO | Feature toggle KPI non funzionava (chiave "kpi_dashboard" vs "kpi") |
| WL-01 | BASSO | RISOLTO | Meta theme-color hardcoded invece di leggere da white_label_config.js |
| SCALA-02 | ALTO | ROADMAP | Rate limiter in-memory (Map) si azzera ad ogni cold-start CF Worker |
| SCALA-03 | ALTO | ROADMAP | Supabase Free Tier: 500MB storage, 2 CPU, 0.5GB RAM — limite a ~50k record/tabella |
| SCALA-04 | MEDIO | ROADMAP | getAll non paginato — risposta singola potenzialmente 2-5MB con 1000+ interventi |
| SCALA-05 | MEDIO | ROADMAP | Power BI export limitato a 1000 record per tabella — dataset incompleto |
| SCALA-06 | MEDIO | ROADMAP | AI Plan: 12 query parallele in Promise.all — non protette da allSettled |
| SCALA-07 | BASSO | ROADMAP | No retry automatico su notifiche email/push fallite |
| SCALA-08 | BASSO | ROADMAP | requireAdmin() legacy: query DB a ogni chiamata non-JWT (backward compat) |

# 2. Rate Limiter — Cold-Start Problem

## Stato attuale

Il rate limiter usa una struttura in-memory (Map JavaScript) che si azzera ad ogni "cold start" del Worker. Cloudflare Workers è serverless: ogni istanza ha la propria memoria isolata e i worker vengono riavviati frequentemente (ogni 30 minuti di inattività o su deploy).

Conseguenza pratica:

- Un attaccante può attendere un cold-start (o creare un burst su più istanze geografiche) e aggirare il rate limiting

- Il limite di 5 login/minuto si azzera ad ogni riavvio — possibile brute force con 5 tentativi ogni ~30 min

- In produzione con traffico basso (notte), i worker si riavviano spesso

## Soluzione A — Cloudflare KV (Consigliata)

Cloudflare Workers KV è un key-value store distribuito globalmente, persistente tra cold start. Già disponibile nel piano gratuito (100k read/giorno, 1k write/giorno).

| Aspetto | In-Memory (attuale) | CF KV (soluzione) |
| --- | --- | --- |
| Persistenza cold-start | ❌ No — si azzera | ✅ Sì — globale |
| Latenza | ~0ms | ~10-50ms |
| Costo | Gratis | Gratis (100k read/die) |
| Consistenza | Locale isolata | Eventuale (~60s) |
| Complessità implementazione | Zero | Bassa (~20 righe) |

Implementazione consigliata (migration step):

1. Aggiungere binding KV nel wrangler.toml: kv_namespaces = [{ binding = "RATE_KV", id = "<kv-id>" }]

2. Creare funzione rateLimitKV(ip, bucket, env) che usa env.RATE_KV.get/put con TTL 60s

3. Sostituire rateLimit(ip, bucket) con await rateLimitKV(ip, bucket, env) nei punti critici (login, AI)

4. Mantenere fallback in-memory se env.RATE_KV non è configurato (backward compat)

## Soluzione B — Durable Objects (Futuro)

Durable Objects offrono consistenza forte e stato persistente. Richiede piano Workers Paid ($5/mese). Adatto se il numero di utenti crescesse oltre 100 o se ci fossero requisiti di sicurezza elevati.

📌 Per MRS Lely Center con 10 tecnici, CF KV è sufficiente per i prossimi 2-3 anni.

# 3. Supabase Free Tier — Limiti e Upgrade Path

## Limiti attuali Free Tier

| Risorsa | Limite Free | Stima utilizzo attuale |
| --- | --- | --- |
| Database Storage | 500 MB | ~50MB — ottimo |
| Row limit per tabella | Nessuno (soft) | ~2000 piano/anno |
| API request limit | 5 million/mese | ~50k/mese — ottimo |
| Bandwidth | 5 GB/mese | ~500MB/mese — ottimo |
| Max connessioni DB | 60 | Workers usa fetch HTTP — nessun problema |
| Progetto paused se inattivo | Sì (7 giorni) | Rischio per demo/dev tenant |

## Rischio: sb() silently trunca a 1000 record

La funzione sb() ha un limite interno di 1000 record per query (riga 434 del worker). Con ~500 interventi/mese, la tabella piano raggiungerà 6.000 record dopo 12 mesi. Le query non filtrate per data restituiranno solo gli ultimi 1000.

Fix implementato: sbPaginate()

Aggiunta la funzione sbPaginate(env, table, query, pageSize=1000, maxPages=20) che itera automaticamente le pagine Supabase usando Range headers PostgREST. Permette di fetchare fino a 20.000 record in batch da 1000.

Uso consigliato per Power BI export e report storici annuali:

const tuttoPiano = await sbPaginate(env, 'piano', '?obsoleto=eq.false&order=data.desc');

## Strategia archivio storico

Dopo 24 mesi di operatività, le tabelle piano e urgenze potrebbero superare 10.000 record. Strategia consigliata:

- Creare tabella piano_archivio con stessa struttura di piano

- Job mensile (cron) che sposta interventi completati > 18 mesi in piano_archivio

- Query dashboard filtrate per ultimi 12 mesi (già implementato con limit=500)

- Supabase Pro ($25/mese) se storage supera 400MB — upgrade automatico senza downtime

# 4. getAll — Paginazione e Performance

## Problema

getAll carica 22 tabelle in parallelo con Promise.allSettled (fix applicato). La risposta JSON aggregata per un admin con 1000 interventi, 200 urgenze, 300 ordini può raggiungere 3-5 MB per singola richiesta. Su connessioni 4G deboli (stalle/campagna) questo causa lentezza.

## Fix applicato: Promise.allSettled in getAll

Con Promise.all, se anche una sola query Supabase falliva (timeout, tabella mancante), l'intera dashboard crashava. Con Promise.allSettled ogni query fallisce in modo isolato e la dashboard carica comunque con i dati disponibili.

## Soluzione futura: getAll incrementale

Per migliorare la performance su reti lente, implementare un'API "lazy load" in 3 fasi:

| Fase | Priorità | Dati caricati |
| --- | --- | --- |
| 1 (immediata) | Critica — <500ms | utenti, piano (30gg), urgenze, notifiche — dashboard operativa |
| 2 (background) | Alta — <2s | ordini, reperibilita, trasferte, automezzi, clienti, macchine |
| 3 (on-demand) | Bassa | documenti, checklist_template, tagliandi, sla_config, kpi_log |

📌 Non ancora implementato — attuale single-call è adeguato per 10 tecnici. Valutare se la crescita del team lo richiede.

# 5. AI Engine Cascade — Resilienza

## Architettura attuale (robusta)

Il sistema AI usa 6 engine in cascata (Gemini → Cerebras → Groq → Mistral → DeepSeek → Workers AI). Se un engine restituisce 429 (rate limit) o timeout, passa automaticamente al successivo. L'ordine è configurabile dal DB senza deploy.

| # | Engine | Modello | Limite Free | Fallback se |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gemini | gemini-2.0-flash | 60 req/min | 429 o timeout |
| 2 | Cerebras | llama-3.3-70b | 30 req/min | 429 o errore |
| 3 | Groq | llama-3.3-70b-versatile | 30 req/min | 429 o errore |
| 4 | Mistral | mistral-small-latest | 1 req/sec | 429 o errore |
| 5 | DeepSeek | deepseek-chat | 60 req/min | 429 o errore |
| 6 | Workers AI | llama-3.3-70b-fp8 | Limitato CF | Timeout 30s |

## generatePlanSmart — 12 query in Promise.all

La funzione generatePlanSmart (piano mensile AI) esegue 12 query Supabase in Promise.all. Ogni query ha già .catch(()=>[]) individuale, quindi sono parzialmente protette. Tuttavia il fix completo sarebbe migrare a Promise.allSettled con fallback espliciti.

📌 Rischio moderato: se Supabase è completamente irraggiungibile, il piano AI genera con dati parziali ma non crasha il worker.

# 6. Notifiche — Retry e Affidabilità

## Stato attuale

Email (Resend) e Web Push (VAPID) vengono inviate con fire-and-forget. Se la chiamata API fallisce (timeout, rate limit), la notifica viene persa silenziosamente. Non esiste un sistema di retry o dead-letter queue.

## Soluzione — Notification Queue in Supabase

Implementare una tabella notifiche_queue in Supabase con i campi: tipo, destinatario_id, payload, tentativi, prossimo_tentativo, stato. Il cron job checkInterventoReminders (ogni 15 min) riprende le notifiche in stato "pending" con tentativi < 3.

| Campo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| id | BIGSERIAL PK | ID auto-incrementale |
| tipo | TEXT | 'email' ¦ 'push' ¦ 'telegram' |
| destinatario_id | TEXT | ID utente Syntoniqa |
| payload | JSONB | Corpo messaggio, subject, token push |
| tentativi | INT DEFAULT 0 | Numero tentativi falliti |
| prossimo_tentativo | TIMESTAMPTZ | Backoff esponenziale: 0→15min, 1→60min, 2→4h |
| stato | TEXT | 'pending' ¦ 'inviata' ¦ 'fallita' |

📌 Non critico per 10 tecnici. Implementare quando la crescita del team richiede notifiche affidabili per SLA contrattuali.

# 7. Roadmap Scalabilità — Priorità

Le implementazioni sono ordinate per impatto/effort:

| # | Implementazione | Effort | Impatto | Quando |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rate limiter CF KV (anti brute-force) | 2h | ALTO | Entro 1 mese |
| 2 | Promise.allSettled su generatePlanSmart | 30min | MEDIO | Prossimo deploy |
| 3 | Piano archivio storico (>18 mesi) | 4h | MEDIO | Dopo 12 mesi produzione |
| 4 | getAll incrementale 3 fasi | 8h | MEDIO | Se team > 20 utenti |
| 5 | Notification retry queue | 6h | BASSO-MEDIO | Se SLA formali |
| 6 | Power BI export paginato (sbPaginate) | 1h | BASSO | Già disponibile |
| 7 | Supabase upgrade Pro ($25/mese) | 0h | STRATEGICO | Se storage > 400MB |
| 8 | requireAdmin → requireRole migration | 4h | BASSO | Refactoring futuro |

# 8. Checklist Pre-Deploy

Prima di ogni deploy in produzione, verificare:

- ✅ Nessun token/secret hardcoded nei commenti del codice

- ✅ JWT_SECRET configurato in CF Dashboard (obbligatorio per login)

- ✅ TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET configurato (obbligatorio per sicurezza webhook)

- ✅ SUPABASE_SERVICE_KEY aggiornata se ruotata

- ✅ Versione SW_VERSION in sw.js incrementata ad ogni modifica dell'app shell

- ✅ Feature toggle coherenti tra white_label_config.js e admin_v1.html

- ✅ UAT script (uat.js) eseguito — score >= 95%

- ✅ git push origin main (GitHub Pages) + wrangler deploy (CF Worker) in sequenza

Documento generato automaticamente da Claude — Sessione Audit Syntoniqa v1.0 — Marzo 2026